梅河口市财政投资建设工程评审管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强财政支出预算管理，规范财政投资建设工程行为，提高财政资金使用效益,有效节约财政性资金，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政投资评审管理规定》、《吉林省建设工程造价管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称财政投资评审是指财政部门对财政投资建设工程的工程量清单和招标控制价编制报告进行审核以及对工程结算报告进行抽查复审的行为。

第三条  各建设单位应严格执行建设工程管理相关政策规定。各建设单位应严格控制项目支出预算。建设工程的招标控制价不得超出概算或预算。建设单位自行组织工程结算评审工作，并对评审结果负责，财政部门根据实际工作需要对评审结果进行抽查复审。

第四条  财政投资评审金额规定

（一）预算金额小于400万元的建设工程，建设单位自行组织工程量清单和招标控制价报告、工程结算报告评审；

（二）预算金额大于等于400万元的建设工程，财政部门组织工程量清单和招标控制价评审，建设单位自行组织工程结算报告评审。

第五条 财政投资评审项目规定

（一）市本级政府用预算资金安排的建设工程；

（二）市本级政府用债券资金安排的建设工程；

（三）省级以上主管部门拨付专项资金的建设工程；

（四）其他有特殊要求的建设工程。

第六条  财政投资评审坚持依法、客观公正原则，做到不唯增、不唯减、只唯实。

第七条  市财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）通过政府采购方式选择具备资质且信誉良好的工程造价机构（以下简称“评审机构”），通过委托方式开展财政投资评审工作。

第八条  根据谁委托谁付费的原则，评审中心委托的评审项目的评审费由市财政部门统一承担。建设单位自行委托评审项目的评审费由建设单位承担。

第二章  评审依据、内容和时限

第九条  财政投资评审依据

（一）财政投资评审有关的法律、法规及规章制度；

（二）国家及省、市有关部门颁布的标准、定额和各类规范；

（三）与项目有关的市场价格信息、同类项目的造价及其他相关的市场信息；

（四）项目立项、可研报告、初步设计概算批复等批准文件确定的建设内容和投资额；

（五）项目设计、施工图、施工方案及工程预算等文件；

（六）中标通知书及招投标文件；

（七）建设施工合同；

（八）经审批的设计变更文件及现场变更文件；

（九）建设单位提供的竣工验收证明；

（十）工程竣工图；

（十一）工程结算书；

（十二）现场踏勘记录；

（十三）项目评审所需的其他依据。

第十条  工程量清单和招标控制价评审内容及要求

主要包括项目工程量计算、定额套用、材料价格及涉及工程的各项费用等。各项的具体要求如下：

（一）工程量计算。

1. 工程量必须符合国家或有关部门颁布的工程量计算规则；

2. 工程量计算不能存在重复计算、高估冒算或漏计等现象；

3. 工程各子工程量的汇总计算是否准确。

（二）定额套用。

1. 根据工程性质，是否选用符合有关规定的定额；

2. 项目内各子目定额套用是否正确；

3. 人工、材料、机械单价的计取是否有依据；

4. 项目的累计合价计算是否正确。

（三）材料价格。

1. 材料价格的确定依据是否充分；

2. 是否优先采用梅河口地区的材料价格；

3. 通过查询造价信息网、电话或网上询价以及实地市场考察等多种方式确定合理的材料市场价格。

（四）费用计取。

1. 是否按规定计取工程间接费用及税金；

2. 采用的计费文件准确性，计费基数、计费费率是否符合文件规定；

3. 费用的构成是否符合规定，并且在国家规定的标准和范围内。

第十一条  工程结算复审的内容及要求

主要包括结算工程量评审、变更评审、结算价格评审等。

（一）结算相关资料符合性评审。

1. 预算报告、经评审过的工程量清单和招标控制价报告、招标文件、投标文件、中标通知书、工程施工合同相关数据是否符合规定；

2. 其他材料是否齐全准确。

（二）结算工程量复审。

1. 通过现场踏查，审查原报结算工程量与完工工程量是否相符；

2. 审查变更工程量的资料是否符合规定与完整，计算是否正确。

（三）变更复审。

1. 审查变更手续是否经过审批；

2. 审查变更是否经过设计、监理和建设单位共同确定；

3. 审查变更价款是否合理。

（四）结算价格复审。

1. 审查结算有关费用计取是否符合相关计费规定；

2. 审查结算价款计算是否准确合理。

第十二条  评审机构评审时限

各建设单位应积极配合评审工作，及时地提供真实完整的项目资料。在评审资料齐全的情况下，各评审机构应在下列时限内完成评审工作：

（一）工程造价400万元以上2000万元（含2000万元）以下的项目，评审时限为15个工作日；

（二）工程造价2000万元以上的项目，评审时限为20个工作日；

（三）特大型项目或者因特殊情况确需延长评审时限的，评审机构必须向评审中心提出申请。

第三章  评审程序和评审报告内容

第十三条  工程量清单和招标控制价评审程序

（一）建设单位向财政主管业务科室递交评审申请。同意后，由评审中心通知建设单位向评审中心递交评审资料。评审中心进行符合性初审；

（二）初审通过后，评审中心向评审机构分派评审任务。评审中心将评审资料转交给评审机构；

（三）评审机构收到评审资料后应在3日内完成项目资料符合性的审查。评审机构发现评审资料不符合评审要求时应立即向评审中心汇报；

（四）评审机构开展独立的评审工作；

（五）评审机构形成评审结果应及时向评审中心汇报；

（六）评审中心审阅评审机构提交的复审结果；评审中心将审核后的复审结果资料通知建设单位。

（七）建设单位、施工方等对复审结果无异议情况下，评审机构出具正式的复审报告。如果有异议，由评审中心组织各方进行会审。

第十四条  抽查复审程序

（一）根据业务需要，评审中心确定需要抽查复核的工程项目；

（二）建设单位向评审中心递交复审所需的资料，包括投标文件、结算图纸，竣工验收报告、工程结算书、工程结算图纸、工程结算评审报告等资料。评审中心进行符合性初审；

（三）初审通过后，评审中心向评审机构分派复审任务。评审中心将评审资料转交给复审机构；

（四）评审机构收到评审资料后应在3日内完成项目资料符合性的审查。复审机构发现评审资料不符合评审要求时应立即向评审中心汇报；

（五）评审机构开展独立的复审工作；

（六）评审机构需要进入建设工程现场踏勘时，应提前通知评审中心。由评审中心及时联系建设单位。建设单位组织施工单位、监理单位各方代表与评审中心、评审机构共同实施现场踏勘，并现场编写踏勘记录；

（七）评审机构形成复审结果应及时向评审中心汇报；

（八）评审中心审阅评审机构提交的复审初步结果；评审中心将审阅后的复审结果通知建设单位。

（九）建设单位、施工方、原评审机构等单位对复结果无异议情况下，评审机构出具正式的评审报告。如果有异议，由评审中心组织各方进行会审。

第十五条  评审报告应包括委托文件和机构资质证书、审核报告正文、审核结果表、报审卷、审定卷等资料。工程结算复审报告还应包括现场踏查记录等相关资料。

第四章  评审各方职责

第十六条  评审中心应履行以下职责：

（一）评审中心不得干涉评审机构的正常评审工作，影响评审工作的客观公正性，不允许人为确定评审结果；

（二）评审中心负责制定财政投资评审管理制度，管理财政投资评审业务；

（三）评审中心组织实施财政投资评审工作，对评审机构的评审质量进行监督；

（四）对拒不配合财政投资评审工作的建设单位，评审中心可通知财政主管业务科室，暂停拨付项目资金；

（五）评审中心负责组织存在重大异议的评审项目的会审工作；

（六）加强评审工作经费管理。

第十七条  建设单位应履行以下职责：

（一）建设单位不得干涉中介构的正常评审工作，影响评审工作的客观公正性。不得与评审机构暗地勾结，人为确定评审结果；

（二）建设单位应提前做好建设工程实施规划，为工程量清单和招标控制价评审工作预留出充足的时间；

（三）建设单位不得擅自提高建设标准，增大初设范围，造成投资额增加；

（四）建设单位应当委托具备资质且信誉良好的工程造价机构编制工程量清单和招标控制价报告。工程量清单和招标控制价不准超出工程预算或其他标准范围；建设单位应要求施工企业认真准备竣工图纸、工程结算书等结算资料，并且对其真实准确性予以确认；

（五）建设单位应在规定时间内向评审中心提供评审资料，并对资料的真实性、完整性、合法性、准确性负责。由于项目资料中存在重大的错误等建设单位原因而产生额外的评审费用应由建设单位负担；

（六）建设单位应严肃对待建设工程在施工过程中发生设计变更、现场签证、洽商等事项，对其真实性负责。发生时，建设单位应酌情及时向上级主管部门汇报；

（七）建设单位应积极配合评审中心完成核实或取证工作，不得拖延、拒绝、隐匿、提供虚假资料或随意肢解项目；

（九）建设单位对评审报告无异议时，应及时组织项目各方签字盖章。如存在异议，应及时与评审中心进行沟通。

第十八条 评审机构应履行以下职责：

（一）按照国家和省相关法律法规及财政部财政投资评审质量控制办法的要求，组织内部专业人员依法开展评审工作，接受投资评审中心的监督管理，对评审报告的真实性、准确性、完整性和合法性负责；

（二）评审机构应按照协议约定的时限完成评审任务。如有特殊情况，应及时向评审中心提交书面报告说明原因。评审中心同意后方可延期；

（三）评审机构应对报告质量实行二级复核制度，二级复核误差率不得超过±3%，保证评审结果的真实性、准确性和完整性；

（四）评审机构应保证评审工作人员是本单位注册造价人员，发现无证上岗和借用人员，评审中心取消其评审资格；

（五）评审机构应独立完成评审任务，不得以任何形式将任务再委托给其他评审机构。对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需要先征得评审中心同意，并且自身完成的工作量不应低于60%；

（六）评审机构对评审工作中遇到的重大问题应及时向评审中心报告；不得瞒报、漏报建设工程或建设单位的违法违纪等重大问题；

（七）评审机构接受评审任务后，严格实行回避制度。评审人员及有关工作人员与项目各方（建设单位、施工单位、监理单位）有直接关系或存在可能影响公正性关系的，应予以回避；

（八）评审机构应建立严格的工作流程，做好工作底稿等各类资料的存档和保管工作；

（九）评审机构应严格执行保密制度，未经投资评审中心批准，评审机构不得以任何形式对外提供、泄露或公开项目评审的有关情况；

（十）评审机构应严格执行廉洁自律各项规定。

第五章  评审资料

第十九条  工程量清单和招标控制价评审所需资料。

（一）建设工程立项批复文件（建设工程初步设计及概算批准文件），批复文件中必须有关于建设工程的投资额和建设规模的详细说明；

（二）工程图纸资料。已经过相关部门的审查的设计图纸（包括电子版）及相应说明。纸质资料均须加盖设计单位及设计人员印章；

（三）图纸以外各部分的工程量、施工做法做出详细说明，要求数据来源清楚且经建设单位盖章确认；

（四）建设单位拟选用材料明细表。包括拟选用材料的名称、规格、型号、产地、材料价格等；

（五）经建设单位签字盖章的工程量清单和招标控价报告（含电子版）；

（六）工程预算书；

（七）其他评审有关的相关材料。

第二十条  结算复审所需资料。

（一）项目立项批复文件（建设工程初步设计及概算批准文件）；

（二）建设单位编制的工程预算书，经评审中心评审的工程量清单和招标控制价报告；

（三）招投标资料。招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书；

（四）合同资料。甲乙双方签字盖章的工程施工承包合同及其补充协议，设备采购合同及其补充协议等；

（五）竣工结算资料应由建设单位和监理单位签字盖章；

（六）设计变更文件及现场变更文件。设计变更文件包括加盖建设单位公章、设计院公章和设计人员印章的设计变更图纸和批准文件，现场变更文件包括加盖建设单位公章和甲方代表签字、监理单位公章和现场监理人员签字的现场变更签证和批准文件；

（七）建设单位提供的竣工验收证明；须经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位签字盖章，应注明工程名称、建设地点、建设规模、工程内容、是否按施工图施工、是否完工、验收是否合格，是否同意接收；

（八）建设工程竣工结算书，纸质版须经建设单位、施工单位、监理单位签字盖章；

（九）建设单位委托工程造价机构出具的工程结算评审报告。

（十）结算评审所需的其他相关资料。

第六章  评审结果

第二十一条  建设单位对工程量清单和招标控制价报告评审结论有异议的，应当及时向评审中心反馈意见。评审中心将督促评审机构对建设单位反馈意见应认真核实，在充分沟通的基础上形成最终评审报告。

第二十二条  评审中心、建设单位、施工企业对工程结算复审结论有重大异议的时，评审中心将组织评审机构、建设单位、施工企业、监理公司、结算评审工程造价机构等相关单位进行会审，最终形成工程结算复审结论。

第七章 监督管理与责任追究

第二十三条  评审中心制定《财政投资建设工程委托评审机构评审管理办法》，加强对评审机构和评审质量的监督管理。

第二十四条  评审机构出具的报告质量达不到委托要求，在评审中出现差错、超过业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，评审中心将相应扣减评审费。情节严重的，不支付评审费，取消其评审资格。

第二十五条  评审机构因严重过失或故意提供内容不实或虚假报告的，依法追究其责任。评审中心不支付评审费，并取消其评审资格。构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十六条  评审中心工作人员在财政评审工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关法律法规进行处理。

第二十七条  对财政投资评审中发现项目建设单位存在违反财政法规行为，由财政部门按《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》予以处理。触犯刑律的，移交司法机关处理。

第八章  附则

第二十八条  本办法由市财政局负责解释。

第二十九条  本办法自印发之日起施行。《梅河口市人民政府关于印发梅河口市财政投资建设工程评审管理办法的通知》（梅政发〔2016〕17号）同时废止。