梅政办函〔2019〕46号

梅河口市人民政府办公室

关于印发梅河口市2019年冬季

清除冰雪工作实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，市政府有关办局、直属企事业单位，驻梅有关单位：

《梅河口市2019年冬季清除冰雪工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

梅河口市人民政府办公室

2019年11月14日

（此件公开发布）

梅河口市2019年冬季清除冰雪工作实施方案

为切实加强我市2019年冬季清除冰雪工作，确保冬季道路畅通和交通安全，维护人民群众的正常生产、生活和工作秩序，创造优美整洁的城乡环境，依据《吉林省城市清除冰雪办法》，结合我市实际，特制定本方案。

一、工作任务

2019年我市城区总清雪面积为470.2万平方米。清雪工作实行资金统一管理，对外招标发包的清扫模式。

各乡镇除负责组织辖区内机关、团体、学校、企事业单位及公共场所的清雪外，还要做好乡村水泥路的清雪工作。农村公路清雪任务1474公里。

市交通运输局负责国省干线公路清雪工作。

二、组织机构

为确保今年冬季冰雪清除工作能够正常有序进行，市政府成立2019年梅河口市冬季清雪工作领导小组。领导小组下设三个办公室，一是城区清雪办公室，设在市城市管理行政执法局，具体负责城区清雪工作的日常组织、管理、协调和监督检查；二是农村清雪办公室，设在市乡村振兴服务中心，具体负责各乡镇清雪工作的日常调度、协调和监督检查；三是公路清雪办公室，设在市交通运输局，具体负责国省干线公路清雪工作的日常组织、管理、协调和监督检查。

三、责任分工

（一）城区清雪办公室负责城区道路清雪的招标工作，并在履行合同过程中严格监督。积雪要在规定时限内清扫清运干净，无残堆、无剩底，清运的冰雪必须运到指定场地倾卸。清雪承包单位在清扫过程中不达标、不合格的，由城区清雪办视情节扣除承包费用，情节严重的解除合同，扣除全部承包费用。清雪所需费用由各责任单位以资代劳形式负责筹措，不足部分由市财政予以补贴。

（二）城区清雪费用缴纳单位，按照规定将清雪费于2019年11月20日前汇入清雪专用账户（开户行：梅河口工行营业部，行号：102245422105；户名：梅河口市城市管理执法大队清雪专户；帐号：0806221029001096677）。

（三）市教育局、市卫生计生局负责所属学校校区、医院院区内清雪工作的组织、协调和监督检查。学校、医院门前道路清雪要清到与主街路接壤处。

（四）市气象局负责发布降雪期间气象预报和灾害性降雪预报，提供短期气象动态分析信息。

（五）市市场监督管理局负责监督、指导、检查城区各固定市场及市场门前路口积雪清扫清运工作。

（六）市公安局负责清雪期间交通疏导工作，严厉查处各类违章行为。在清雪全过程中交警要现场指挥，确保清雪工作顺利实施和清雪人员人身安全。

（七）市退役军人事务局负责与驻梅部队积极做好沟通协调，准备机动力量，遇有重大雪情时，确保及时参与抢险救灾。

（八）市融媒体中心负责清雪工作的舆论监督和新闻报道工作。

（九）市房产服务中心负责监督、指导、检查各物业公司对管辖的居民住宅小区内的积雪进行清扫清运。

（十）各街道办事处、各社区委员会负责督促、检查已成立的业主委员会对管辖的居民住宅小区内积雪进行清扫清运；负责动员无物业居民小区居民对小区积雪进行清扫；负责组织清扫辖区平房区积雪。

（十一）梅河口火车站要做好车站候车室前方砖上的冰雪清扫清运工作。

（十二）市政府督查办公室负责会同市清雪办公室做好全市清雪工作的督促检查工作。对拒不履行清雪责任、未按时缴纳清雪费用的单位（包括2018年欠缴清雪费单位），要及时调度，并向市委、市政府主要领导和分管领导汇报。

四、清雪标准及时限

（一）城区清雪标准及时限。

城区实行绿色环保无污染清雪，清雪禁止使用溶雪剂。根据《吉林省城市清除冰雪办法》有关规定，清雪承包人必须“以雪为令，雪停人动，人动雪净”。要依据气象预报和实际降雪量的大小，按照市清雪办公室发出的完成指令为时限，小雪12小时内清运完毕；中雪24小时内清运完毕；大雪48小时内清运完毕。做到无积冰、无残雪、露出原有地面，杜绝清雪中存在死角死面、扔段扔块现象。清扫完毕的积雪要及时清运到指定地点，防止乱扔乱倒。城区积雪倾倒点设在辉发桥南、北两侧堤下。

（二）农村清雪标准及时限。

1.农村公路清雪标准。乡村主干线达到路面无残雪、无积冰，露出两侧路肩，路肩两侧雪堆高度不得超过1米。村、屯路冰雪清除后，要能够满足农村居民生产、生活出行需要。“百村示范”村和市级标兵村村内积雪要全部清除村屯，严禁堆放在边沟或植树台内；广场积雪要全部运出，严禁堆放在绿化区内或广场周围。

2.辖区单位清雪标准。乡镇辖区内机关、团体、学校、企事业单位做到雪停即清，组织人力清扫本单位院内、门前及清雪分担区。

3.公共场所清雪标准。活动中心、广场、集市等公共场所要安排专人负责清雪，要确保场地内无冰雪，可正常使用。

4.乡镇清雪时限标准。夜间降雪，次日立刻组织清除；白天降雪，雪停立刻组织清除。小雪应在1日内清除完毕；中雪应在2日内清除完毕；大雪应在4日内清除完毕。

五、工作要求

（一）经济开发区、各乡镇（街）和市交通局、教育局、卫生计生局、市场监管局、公安局、房产服务中心、融媒体中心等单位要按照方案要求成立专门的组织机构，制定本部门工作方案。

（二）城区清雪费用缴纳单位要提前做好资金安排，确保及时缴纳清雪费用。

（三）清雪中标企业必须将积雪清运到指定弃雪点，市城市管理行政执法局要严格查处积雪乱弃乱堆现象；各街道要在平房区设定指定弃雪点，加强对平房区居民弃雪的管理。

（四）各部门、单位在节假日期间，要提前做好清雪组织安排，确保及时完成冰雪清除任务。

（五）农村清雪要把乡镇政府所在地、“百村示范”村、市级标兵村作为区域内清雪重点，将冬季行政村清雪工作纳入农业农村工作考核范围。同时，对农村公路进行全面排查，把事故多发区、平交道口、急弯陡坡、大型桥梁等路段列为重点防滑路段，并落实到人。对存在隐患影响行车安全的重点防范部位，采取积极措施，设置明显的禁行、绕行、缓行等标志，并配备专人管护，确保公路安全畅通。储备的防滑料要修整，泼洒要及时。在保证不腐蚀绿化带的前提下，可适当泼洒融雪剂或盐。发生特大暴雪要立即启动应急预案，并调动公路沿线企事业单位和群众上路清除积雪，保证尽快恢复交通。

附件：1. 2019年梅河口市冬季清除冰雪工作领导小组成员名单

2. 2019年农村公路清雪防滑任务表

3. 2019年城区清雪费缴纳任务表

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，开发区

办公室，市监委，市法院，市检察院，各人民团体。

附件1

2019年梅河口市冬季清除冰雪

工作领导小组成员名单

组  长：汤培成  市委常委、统战部部长

霍  光  副市长

副组长：王春翔  市交通运输局局长

刘  伟  市农业农村局局长

王宏岩  市城市管理行政执法局副局长

成  员：陈连发  市住建局局长

刘桐国  市市场监督管理局局长

孟庆库  市教育局局长

刘铁民  市卫生健康局局长

邱绵博  市融媒体中心主任

刘国君  经济开发区管委会副主任

李建峰  市房产服务中心主任

佟  伟  市气象局局长

于  龙  市退役军人事务局局长

曹建军  市财政局主任科员

白雪松  市公安局交警大队大队长

各乡镇（街）行政主要领导

领导小组下设三个办公室，负责日常工作。

1.城区清雪办公室：

主  　任：刘  烈  市城市管理执法大队大队长

办公地点：市城市管理行政执法局

办公电话：4365000

2.农村清雪办公室：

主　　任：孟  追  市乡村振兴服务中心综合科科长

办公地点：市信访局五楼

办公电话：4355081

3.公路清雪办公室：

主　　任：陈长有  市交通局公路管理段段长

办公地点：市交通局三楼

办公电话：4225797

附件2

2019年农村公路清雪防滑任务表

| 序 号 | 名 称 | 养护里程 (公里) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山城镇 | 114 |
| 2 | 海龙镇 | 90 |
| 3 | 红梅镇 | 63 |
| 4 | 新合镇 | 122 |
| 5 | 曙光镇 | 66 |
| 6 | 进化镇 | 52 |
| 7 | 康大营镇 | 54 |
| 8 | 一座营镇 | 28 |
| 9 | 牛心顶镇 | 97 |
| 10 | 黑山头镇 | 38 |
| 11 | 水道镇 | 29 |
| 12 | 中和镇 | 56 |
| 13 | 湾龙镇 | 69 |
| 14 | 双兴镇 | 61 |
| 15 | 杏岭镇 | 162 |
| 16 | 兴华镇 | 97 |
| 17 | 李炉乡 | 88 |
| 18 | 小杨乡 | 67 |
| 19 | 吉乐乡 | 53 |
| 20 | 福民街道 | 28 |
| 21 | 光明街道 | 4 |
| 22 | 新华街道 | 3 |
| 23 | 解放街道 | 6 |
| 24 | 和平街道 | 19 |
| 25 | 海龙水库管理中心 | 8 |
| 合 计 |  | 1474 |

附件3

2019年城区清雪费缴纳任务表

| 序号 | 清雪责任单位 | 清雪费用 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网通化供电公司梅河口检修分公司 | 11 |  |
| 2 | 国网吉林梅河口市供电有限公司 | 11 |  |
| 3 | 阜康酒精 | 11 |  |
| 4 | 阜康热电 | 11 |  |
| 5 | 爱民医院 | 11 |  |
| 6 | 石油公司 | 8.8 |  |
| 7 | 烟草公司 | 8.8 |  |
| 8 | 中国邮政梅河口市分公司 | 8.8 |  |
| 9 | 中国移动梅河口市分公司 | 8.8 |  |
| 10 | 中国联通梅河口市分公司 | 8.8 |  |
| 11 | 人民银行 | 8.8 |  |
| 12 | 中国银行 | 8.8 |  |
| 13 | 工商银行 | 8.8 |  |
| 14 | 农业银行 | 8.8 |  |
| 15 | 建设银行 | 8.8 |  |
| 16 | 民生银行 | 8.8 |  |
| 17 | 农发行 | 8.8 |  |
| 18 | 农联社 | 8.8 |  |
| 19 | 吉林银行 | 8.8 |  |
| 20 | 九台银行 | 8.8 |  |
| 21 | 邮政储蓄银行 | 8.8 |  |
| 23 | 粮食储备库 | 5.5 |  |
| 24 | 102勘探公司 | 5.5 |  |
| 25 | 吉视传媒 | 5.5 |  |
| 26 | 百纺站 | 5.5 |  |
| 27 | 曙光农牧业工业园 | 5.5 |  |
| 28 | 燃气公司 | 5.5 |  |
| 29 | 四长制药 | 5.5 |  |
| 30 | 通化谷红制药 | 5.5 |  |
| 31 | 吉林振澳 | 5.5 |  |
| 32 | 长舜制药 | 5.5 |  |
| 33 | 丰生制药 | 5.5 |  |
| 34 | 步长制药 | 5.5 |  |
| 35 | 弘美工业园 | 5.5 |  |
| 36 | 四环药业 | 5.5 |  |
| 37 | 金宝药业 | 5.5 |  |
| 38 | 吉林津升制药有限公司 | 5.5 |  |
| 39 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 5.5 |  |
| 40 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 5.5 |  |
| 41 | 河东供热 | 5.5 |  |
| 42 | 河西供热 | 5.5 |  |
| 43 | 报人供热 | 5.5 |  |
| 44 | 正方牧业 | 5.5 |  |
| 45 | 吉林森工化工有限责任公司 | 5.5 |  |
| 46 | 民生仓储监管有限公司 | 5.5 |  |
| 47 | 远通公司 | 5.5 |  |
| 48 | 金刚商混 | 5.5 |  |
| 49 | 盐务局 | 3.3 |  |
| 50 | 梅河监狱 | 3.3 |  |
| 51 | 弘业钢管 | 3.3 |  |
| 52 | 砂轮厂 | 3.3 |  |
| 53 | 梅河口市万达建筑工程有限公司 | 3.06 | 通航·长安城（一期）34984.00 平方米；（二期）28212.00 平方米；（三期）44322.00 平方米；（四期）43849.00 平方米；王天宝营业用房扩建项目1753.00 平方米。 |
| 54 | 梅河口市宏基房地产开发有限公司 | 3 | 东方米兰二期一标段44253平；二标段34697平；三标段25134平；四标段26407平。 |
| 55 | 吉林省中惠房地产开发有限公司 | 3 | 都市绿洲一期43810平；都市绿洲二期52702平。 |
| 56 | 吉林省泰德房地产开发股份有限公司梅河口分公司 | 3 | 泰德观唐二期（一组团）36121平；(二组团)33519平；（三组团）20237平。 |
| 57 | 吉林省春佳房地产开发有限公司 梅河口分公司 | 3 | 春佳·林语项目二期一标段73688平；二标段65172平。 |
| 58 | 吉林省兴佳房地产开发集团有限公司 | 3 | 兴佳假日酒店（万隆国际酒店）室内装饰工程12740平；兴佳·城市花园一期24#、26#、43#（物业用房）16846平；城市花园二期25#、27#、33#、42#、S12\28886平。兴佳城市大厦餐厅、办公楼（3层、19-22层、25层及其他楼层公共区）室内装修工程14007平。 |
| 59 | 吉林省方华房地产开发有限公司 | 3 | 方华茗苑三期一段69669平；方华茗苑三期二段18365平。 |
| 60 | 梅河口市恒大腾辉房地产 开发有限公司 | 3 | 恒大翡翠湾一期499970平；恒大翡翠湾一期一标段49840平；恒大翡翠湾一期二标段49120平。 |
| 61 | 梅河口中源房地产开发有限公司 | 3 | 铁西壹品一期一标段71797平；铁西壹品一期（二标段）54272平。 |
| 62 | 梅河口市通航房地产开发有限公司 | 3 | 通航·长安城（一期）34984平；通航·长安城（二期）28212平；通航·长安城（三期）44322平；通航·长安城（四期）43849平。 |
| 63 | 吉林安装集团股份有限公司 | 2.98 | 恒大翡翠湾一期49970.00 平方米；恒大翡翠湾一期一标段49840.00 平方米；恒大翡翠湾一期二标段49120.00 平方米。 |
| 64 | 吉林景旭建筑工程有限责任公司 | 2.78 | 春佳·林语项目二期一标段73688.12 平方米；春佳·林语项目二期二标段65172.67 平方米。 |
| 65 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 2.6 | 东方米兰二期一标段44253平；二标段34697平；三标段25134平；四标段26407平。 |
| 66 | 梅河口市万达建筑工程有限公司 | 2.52 | 铁西壹品一期一标段71797.04 平方米；铁西壹品一期（二标段）54272.48 平方米。 |
| 67 | 梅河口市龙腾建筑工程有限责任公司 | 2.41 | 方华茗苑三期一段69669.25 平方米；方华茗苑三期二段18365.55 平方米；果仁深加工项目32500.00 平方米。 |
| 68 | 鑫达利公司 | 2.2 |  |
| 69 | 国能生物 | 2.2 |  |
| 70 | 梅河口碧桂园房地产开发有限公司 | 2 | 碧桂园·金悦府三期46374平 |
| 71 | 吉林省建设集团有限公司 | 2 | 梅河口市人民公园建设工程施工一 标段（景观及外网部分） |
| 72 | 吉林省建筑工程有限责任公司 | 2 | 梅河口市人民公园建设工程二标段（建筑部分） |
| 73 | 黑龙江省黑建一建筑工程 有限责任公司 | 1.93 | 梅河口市都市绿洲一期43810.90 平方米；梅河口市都市绿洲二期52702.59 平方米。 |
| 74 | 梅河口市诚昆建筑有限责任公司 | 1.56 | 梅河口市溢美药业中药饮片生产线建设项目厂房2428.80 平方米；梅河口新华医院项目（一期）（门诊医技外科楼）48274.08 平方米；年产500万人份（2000T/年）特伊堂全营养配方食品建设项目27249.82 平方米。 |
| 75 | 中如建工集团有限公司 | 1.52 | 吉林盛田药业有限公司新厂区建设项目-前处理提取车间14246.24 平方米；吉林盛田药业有限公司新厂区建设项目-综合固体制剂车间24556.91 平方米；年产450吨长白山人参高品位提取物建设项目-人参制剂车间11197.34 平方米；年产450吨长白山人参高品位提取物建设项目-综合生产车间、质检研发楼及配套设施14183.12 平方米；年产450吨长白山人参高品位提取物建设项目-前处理提取车间11699.62 平方米。 |
| 76 | 吉林省铭翔建筑工程有限公司 | 1.39 | 泰德观唐二期（一组团）36121.34 平方米；泰德·观唐二期(二组团）33519.44 平方米。 |
| 77 | 中国电信梅河口市分公司 | 1.1 |  |
| 78 | 长白山建材城 | 1.1 |  |
| 79 | 兴达米业 | 1.1 |  |
| 80 | 人寿保险 | 1.1 |  |
| 81 | 人民财产保险 | 1.1 |  |
| 82 | 大地财产保险 | 1.1 |  |
| 83 | 太平洋保险 | 1.1 |  |
| 84 | 平安财产保险 | 1.1 | 包括平安财险、平安寿险 |
| 85 | 天安保险 | 1.1 |  |
| 86 | 安华农业保险 | 1.1 |  |
| 87 | 阳光财产保险 | 1.1 |  |
| 88 | 梅河口市龙盛房地产开发有限公司 | 1 | 兴佳·城市公馆一期S1、S2\3937平 ；兴佳·城市公馆三期S3\2925平；兴佳·城市公馆五期S7-S10\4921平。 |
| 89 | 梅河口市中联建筑有限责任公司 | 0.94 | 梅河口市双龙粮食种植专业合作社粮食加工项目（办公楼）1313.39 平方米；兴佳·城市花园一期24#、26#、43#（物业用房）16846.55 平方米；城市花园二期25#、27#、33#、42#、S12\28886.26 平方米。 |
| 90 | 东北金城建设股份有限公司 | 0.93 | 碧桂园·金悦府三期46374.00 平方米 |
| 91 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 0.77 | 兴佳·城市公馆五期S7-S10 4921.97 平方米；兴佳假日酒店（万隆国际酒店）室内装饰工程12740.00 平方米；兴佳·城市公馆一期S1、S2 3937.98 平方米；兴佳·城市公馆三期S3 2925.17 平方米。兴佳城市大厦餐厅、办公楼（3层、19-22层、25层及其他楼层公共区）室内装修工程14007.60 平方米。 |
| 92 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 0.73 | 梅河口市华阳桥新建工程一标段(长度为300米宽32米的桥梁一座);梅河口市华阳桥新建工程二标段(长度20米的广场小桥，新建车行道面积14712.663平方米，人行道面积5757.129平方米；华阳路（华阳桥东岸）为改建段，改建道路长度227.323米，道路红线宽度为28米，改建车行道面积4546.460平方米，人行道面积1818.584平方米)。 |
| 93 | 吉林敖建建工集团有限公司 | 0.62 | 吉林步长制药二期项目30800.00 平方米 |
| 94 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 0.51 | 梅河欧亚购物中心二期扩建项目25545.00 平方米 |
| 95 | 吉林省交通建设集团 公路建筑工程有限公司 | 0.4 | 泰德·观唐二期（三组团）20237.84 平方米 |
| 96 | 吉林市江城给水工程有限责任公司 | 0.2 | 梅河口市净水厂应急输水管线工程施工（一标段）SG01标段，施工范围为K0+057.20-K8+013.61。 |
| 97 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 0.2 | 梅河口市净水厂应急输水管线工程施工（五标段）SG05标段，施工范围为K32+086.52-K39+001.00。 |
| 98 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 0.2 | 梅河口市净水厂应急输水管线工程施工（二标段）SG02标段，施工范围为K8+013.61-K16+014.85；梅河口市净水厂应急输水管线工程施工（三标段）SG03标段，施工范围为K16+014.85-K24+014.09。 |
| 99 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 0.2 | 梅河口市净水厂应急输水管线工程施工（四标段）SG04标段，施工范围为K24+014.09-K32+086.52。 |
| 100 | 辉南嘉隆建筑装饰工程有限责任公司 | 0.2 | 梅河口市第四幼儿园新建项目9995.59 平方米 |
| 101 | 吉林安华建筑工程有限公司 | 0.16 | 年产6万吨高档岩棉制品厂房7962.39 平方米 |
| 102 | 梅河口市洪达建筑工程有限公司 | 0.08 | 梅河口市解放街中心校新建教学楼项目3860.94 平方米 |
| 103 | 通化市二建实业有限公司 | 0.06 | 梅河口市双兴学校新建综合楼及中心幼儿园教学楼工程3159.39 平方米 |
| 104 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 0.04 | 梅河口市新生印刷有限公司异地新建项目2072.00 平方米 |
| 105 | 梅河口市兴宇建筑工程有限公司 | 0.04 | 梅河口市创美门业有限公司2万樘安全门生产项目2072.52 平方米 |
| 106 | 吉林开拓建筑工程有限公司 | 0.03 | 梅河口市生活垃圾填埋场渗沥液处理改造工程1252.74 平方米。 |
| 107 | 梅河口市鸿安建筑工程有限公司 | 0.02 | 梅河口市黛米与我乐高城堡玩具店消防改造项目。占地面积822平方米，一层面积228平方米，二层面积298平方米，三层面积296平方米，本工程为乐高玩具店消防改造工程，没有室内消火栓，火灾自主报警系统，灭火器等设备。 |
| 108 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 0.02 | 国网吉林通化梅河口市供电公司康大营供电所新建工程745.20 平方米 |
| 109 | 梅河口建筑工程段 | 0.02 | 梅河口市牛心顶镇中心幼儿园教学楼项目980.03 平方米 |
|  | 合计 | 431.62 |  |

注：房地产开发企业以实际开发面积计收清雪费，3万平方米以下的收取1万元，3—5万平方米收取2万元，5万平方米以上的收取3万元。建筑企业按建筑面积每平方米0.2元收取，数据以2019年1月1日后新发施工许可证为依据。